TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

ATA - PRE/COMISS836

ATA nº 13 do CGovTIC

Identificação da Reunião

Data	Horário		Local	Coordenador da Reunião
05/11/2024	16:30	17:40	Virtual	André Luiz Cavalcanti e Cavalcante

Pauta

- SEI nº 0050827-63.2019.6.05.8000 - Plano de Continuidade de Serviços de TIC
- SEI nº 0010460-89.2022.6.05.8000 - Plano de Transformação Digital
- SEI nº - 0019864-96.2024.6.05.8000 - Gestores de Sistemas

Participantes

Nome	Lotação	Ramal	E-mail
Mª do Socorro C.C.M. de A. Gouveia	ASSGPRE	7003	msgouveia@tre-ba.jus.br
Raimundo de Campos Vieira	DG	7032	raimundo.vieira@tre-ba.jus.br
André Luiz Cavalcanti e Cavalcante	STI	7118	alcavalcante@tre-ba.jus.br
Carla Lustosa Pinto da Silva	SOF	7171	clsilva@tre-ba.jus.br
Antonio Moisés A. Braga	SGA	7063	ambraga@tre-ba.jus.br

Márcia Pereira Lopes	SCR	7366	mplopes@tre-ba.jus.br
Glória Cristina S. Tourinho	SGP	9232	gcsantana@tre-ba.jus.br
Luciana Bichara Dantas	SPL	7099	lbdantas@tre-ba.jus.br
Josênoel Bastos Pinto	SJU / (Substituto)	7157	jbpinto@tre-ba.jus.br
Mirela Sophia P. F. Cunha	SPR	9303	mscunha@tre-ba.jus.br
Maxwell Mascarenhas dos Anjos	SGS	9245	mmanjos@tre-ba.jus.br

Informes

Não houve.

Discussão da pauta

	DESCRIÇÃO/DECISÃO	RESPONSÁVEL
1	SEI nº 0050827-63.2019.6.05.8000 - Plano de Continuidade de Serviços de TIC / Pelo Secretário da STI foi explanado acerca do Plano de continuidade de Serviços de TIC, cujo objetivo é garantir a disponibilidade e recuperação dos serviços críticos de TI em situações de incidentes ou desastres. Explicou que este Plano segue a linha do Plano de Continuidade de Negócios do TRE/BA e é aplicável aos sistemas críticos da Justiça Eleitoral da Bahia. / Explicou que está incluído um plano de testes e haverá simulação de problemas, realizando-se alguns testes de mesa e de campo. O Secretário da SGS perguntou se haveria programação prévia para o desligamento de energia elétrica para realização de testes e André Cavalcante (STI) respondeu afirmativamente. / O Secretário da STI encaminhou pela aprovação da Minuta e pelo encaminhamento ao Comitê de Governança de Segurança da Informação- CGSI. / DECISÃO: aprovado por unanimidade.	CGovTIC

2	SEI nº 0010460-89.2022.6.05.8000 - Plano de / Transformação Digital / André Cavalcante (STI) informou a necessidade de alteração do cronograma do Plano de Transformação Digital- PTD, uma vez que por conta das eleições algumas atividades tinham sido sobrestadas. Propôs alteração da data de conclusão para dezembro/2025. / DECISÃO: aprovado por unanimidade			CGovTIC
	SEI nº - 0019864-96.2024.6.05.8000 - Gestores de / Sistemas
3
	O Secretário da STI trouxe para apreciação planilha contendo sistemas diversos, solicitando que o CGovTIC definisse os gestores de alguns desses sistemas, para os quais não houve manifestação das unidades no processo SEI. / Após análise do Comitê, chegou-se a algumas definições, conforme tabela que segue:			CGovTIC
			UNIDADE
	SISTEMA	DESCRIÇÃO	GESTORA / ATUAL DO
			SISTEMA
	Repositório digital/ALFRESCO	Alfresco (software livre)	COSUP
			Comissão
		Base Nacional de	Gestora
		Dados do Poder	designada
		Judiciário / DataJud	pela Portaria
		é responsável pelo	DG n.º
	ATENA	armazenamento	731/2023 -
		centralizado dos	rever a
		dados e	composição da
		metadados	Comissão - SJU
		processuais	fará o pedido
			da revisão
			Retirar do
	AUDITSE	AUDITSE	catálogo. Em
			desuso
		Sistema para
		comprovação de	Retirar do
	AUXILIOBOLSAPOS	pagamento para / Auxílio-Bolsa Pós-	catálogo. Em / desuso
		Graduação (EJE)

CALCULOAPOSENTADORIA	Simula datas de concessão e valores dos proventos de aposentadoria	SGP IRÁ DEFINIR NO SEI
COMPREV	Execução da compensação financeira entre regimes previdenciários (origem: DECIPEX- / MGI)	SGP IRÁ DEFINIR NO SEI
CONSULTAREMOTAMAGISTRADO	Funcionalidades no Portal do Magistrado (consulta remota contracheques e DIRF)	SEPAGE
MESÁRIO	Sistema utilizado para os mesários convocados para os trabalhos eleitorais confirmarem a sua convocação / (antigo CONVOCA)	Comissão Gestora a ser definida - SPL vai solicitar
DENUNCIA	Sistema para possibilitar notícia de assédio no TRE- / BA	Comissão de Assédio do TRE-BA
SISTEMA DE DIPLOMAS	Sistema para emissão de Diplomas dos Candidatos Eleitos	SEBLIM
INTRANET/DRUPAL	Drupal (software / livre)	COMINT
E-PESSOAL	E-Pessoal (origem: TCU)	Comissão Gestora designada pela Portaria DG n.º / 731/2023
ESOCIAL	Módulo desenvolvido pelo TSE para integração do SGRH com o ESocial	SGP IRÁ DEFINIR NO SEI

FOLHAPAGAMENTO	Sistema para Folha de Pagamento (origem: TSE)	COPES
FREQUÊNCIA WEB	Módulo WEB do Frequênica Nacional	SECOF
GERORDEMSERVICO	Sistema de Gerenciamento de Ordens de Serviço	COMANP
IMOVEIS	Sistema de Imóveis do TRE-RS	SEADIN
INVENTARIO	Sistema para controle de inventário de bens móveis (TRE-SC)	COMAP
MESARIO	Sistema de Mesários Voluntários	GT- Mesários
MOODLE	Moodle – Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (software livre)	Para cada Portal usado através do Moodle será designado como gestor a unidade usuária
SADPARQUIVA	Para arquivamento de processos do SADP no Arquivo Central	COGED
SCA Corporativo	Sistema de Controle de Acesso às ferramentas nacionais disponibilizadas pelo CNJ (origem: CNJ)	Comissão Gestora a ser definida - SPL vai solicitar

SEI	Gerenciamento dos processos administrativos de forma totalmente eletrônica	Comissão permanente gestora do SEI / - PORTARIA N.º 276/2020 da Presidência do / TRE-BA
SEIFORMS	Sistema de apoio à geração e inclusão de formulários no SEI	Comissão permanente gestora do SEI / - PORTARIA N.º 276/2020 da Presidência do / TRE-BA
SEI-INTEGRACAO	Sistema para replicação de usuários para o SIP/SEI	Comissão permanente gestora do SEI / - PORTARIA N.º 276/2020 da Presidência do / TRE-BA
SGCE	Sistema de Gestão de Convocações para as Eleições	Comissão Gestora a ser definida - SPL vai solicitar
SGRHONLINE	Sistema de SGRH On-Line (WEB) para uso dos Servidores	COPES
SGSF	Sistema utilizado para a concessão e prestação de contas de suprimentos de / fundos	COFIC
SICADI	Sistema para automatizar o processo de solicitação e cálculo de diárias de forma online	Retirar do catálogo. Em andamento o sistema do TRE/GO
SIGECOFI	Sistema de gerenciamento, controle e fiscalização de chamados e ordens de serviços	SGS irá informar no SEI

SIPREV	SIPREV - Sistema Previdenciário de Gestão do RPPS (origem: Ministério / da Previdência)	COPES
SISFORN	SISFORN - Sistema de emissão de declaração para IR de fornecedores	COFIC
SISFROVE	Sistema para controle da frota de veículos do TRE-BA	SEMAV
SISJU	Sistema de Juízes (origem: TRE-MG)	NJE
TOTEM	Para utilizar em terminais a serem espalhados pelo estado chamando diversos sistemas	ASSZE
DATAJUD	Consulta à Base Nacional de Dados do Poder Judiciário, que armazena dados e metadados sobre todos os processos do sistema judiciário brasileiro / (origem: CNJ)	Comissão Gestora a ser definida - SPL vai solicitar
PJE TSE	Acompanhamento de tramitação de comunicação de processos junto ao TSE (origem TSE)	Comissão Gestora a ser definida - SPR vai solicitar
DECISÃO: aprovado por unanimidade

6 . Fechamento	da at a: Esta ata será validada após análise e aceite do
conteúdo disposto, que se dará através da assinatura eletrônica dos participantes citados no item 3, no documento correspondente, anexado ao SEI 0000013-71.2024.6.05.8000.

Documento assinado eletronicamente por Raimundo de Campos Vieira, Diretor Geral, em 14/11/2024, às 14:08, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Marta Maria Barreiros Gavazza de Brandão Lima, Secretário, em 14/11/2024, às 14:48, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Josênoel Bastos Pinto, Secretário Substituto, em 14/11/2024, às 15:49, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Márcia Pereira Lopes, Secretário, em 14/11/2024, às 16:00, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Antônio Moisés Almeida Braga, Secretário, em 15/11/2024, às 10:48, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Glória Cristina Santana Tourinho, Secretário, em 18/11/2024, às 10:51, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Carla Lustosa Pinto da Silva, Secretário, em 18/11/2024, às 11:54, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Mirella Sophia Peregrino Ferraz Cunha, Secretária da Presidência, em 05/12/2024, às 11:30, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Luciana Bichara Dantas, Secretário, em 09/12/2024, às 14:20, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por André Luiz Cavalcanti e Cavalcante, Secretário, em 20/01/2025, às 14:00, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Maria do Socorro Carvalho Cruz Medeiros de Almeida Gouveia, Secretária-Geral da Presidência, em 21/01/2025, às 13:01, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre- ba.jus.br/autenticar informando o código verificador 3116155 e o código CRC B1E2D95C.

0000013-71.2024.6.05.8000	3116155v2