Relatório de Análise dos Indicadores de Resultado do PDTIC
4º trimestre 2024

TRE-BA/STI/SEAGG

# SUMÁRIO

# TABELA RESUMO VISÃO GERAL
INDICADORES DE RESULTADO (KRs)	META (%) 2024	1º trim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.	ALCANÇADO
KR1-1.1 - Atingir 100% do número de reuniões de governança previstas no instrumento de instituição do comitê de governança de TIC, no exercício.	100	100,00	83,33	88,89	91,67	91,67
KR1-1.2 - Aumentar de 37% para 60% a execução do PDI no exercício.	60	-	0,00	50,00	100,00	100,00
KR1-2.1 - Aumentar de 77,8% para 85% o índice de execução do PLANCONT de TIC no exercício.	85	0,00	0,00	25,00	90,00	90,00
KR1-3.1 - Manter a disponibilidade dos serviços essenciais de TIC acima de 95%, no exercício.	95	-	99,94	99,82	99,86	99,86
KR1-3.2 - Manter o percentual de chamados atendidos de acordo com o SLA acima de 95%, no exercício.	95	98,01	98,72	98,63	99,46	99,46
KR1-3.3 - Aumentar de 18% para 20% a adesão à pesquisa de satisfação na ferramenta da CESTIC.	20	18,09	18,14	16,43	14,95	14,95
KR1-4.1 - Aumentar de 69% para 75% o percentual de servidores da STI, distintos, capacitados em treinamentos técnicos, no exercício.	75	16,00	58,00	87,76	93,88	93,88
KR1-4.2 - Manter a taxa de execução do Plano Anual de Capacitação de TIC acima de 80%, no exercício.	80	7,41	33,33	62,96	100,00	100,00
KR1-5.1 - Manter a taxa execução do PTD acima de 80%, no exercício.	80	20,00	20,00	20,00	66,67	66,67

# KR1-1.1 - Atingir 100% do número de reuniões de governança previstas no instrumento de instituição do comitê de governança de TIC, no exercício.
O Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGovTIC), como órgão colegiado de natureza deliberativa e de caráter permanente, tem como finalidade principal a tomada de decisões estratégicas relacionadas à tecnologia da informação e comunicação.
A Resolução Administrativa n.º 17/2018, que instituiu o CGovTIC, disciplina que o referido comitê reunir-se-á, “em caráter ordinário, mensalmente, e extraordinariamente, sempre que necessário” (parágrafo único do art. 27 da Res. Adm. n.º 17/2018).
No ano de 2024, apenas não foi realizada a reunião do mês de maio, consoante atas registradas no processo SEI n.º 0000013-71.2024.6.05.8000. Dessa forma, o resultado para o indicador de 91,67%.

# KR1-1.2 - Aumentar de 37% para 60% a execução do PDI no exercício.
O Plano de Demandas Internas de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDI – é um dos planos de trabalho que fazem parte do Plano Diretor de TIC - PDTIC 2021-2026.
O PDI para o ciclo 2024 - 2025 foi aprovado, com publicação da Portaria TRE-BA n.º 435, de 26 de abril de 20204, e está sendo monitorado via processo SEI n.º 0006470-22.2024.6.05.8.
Ao final do quarto trimestre do ano de 2024, 100% das iniciativas, previstas para o exercício, foram executadas.

# KR1-2.1 - Aumentar de 77,8% para 85% o índice de execução do PLANCONT de TIC no exercício.
O Plano anual de Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação 2024 foi aprovado pelo CGovTIC no âmbito do processo SEI n.º 0016098-69.2023.6.05.8000 (documento n.º 2508724).
O monitoramento das ações visando às contratações 2024 de STIC é realizado no processo SEI n.º 0001767-48.2024.6.05.8000. Restaram 10 (doze) itens válidos no plano, para fins de contratação. Apenas 1 (um) processo SEI permaneceu em tramitação para efetivar a contratação de serviço de computação em nuvem.
Ao final do exercício, 9 (nove) contratações de STIC foram concluídas, de modo que o indicador alcançou o valor 90%.

# KR1- 3.1 - Manter a disponibilidade dos serviços essenciais de TIC acima de 95%, no exercício.
A disponibilidade dos serviços essenciais de TIC atingiu no quarto trimestre o percentual de 99,86%, sendo que a meta anual fixada é de 95%, o que demonstra a manutenção do bom desempenho do indicador.
O indicador registra a disponibilidade dos sistemas essenciais geridos pelo TRE. O quadro abaixo apresenta os percentuais individuais de cada sistema monitorado pela equipe técnica da STI, por meio da ferramenta zabbix:

SISTEMA	DISPONIBILIDADE	META
SEI	99,52%	95%
PONTO ELETRÔNICO	99,99%	95%
OUVIDORIA	99,99%	95%
INTRANET	99,86%	95%
CORREIO	99,94%	95%

Importa salientar que o sistema SADP, por se tratar de sistema obsoleto, deixou de contribuir para a base de cálculo do indicador.

# KR1- 3.2 - Manter o percentual de chamados atendidos de acordo com o SLA acima de 95%, no exercício.
O percentual alcançado no quarto trimestre foi de 99,46%, de acordo com o relatório disponível na ferramenta 4Biz, superando, assim, a meta pretendida.

PERÍODO	TICKETS ENCERRADOS	NO PRAZO	ÍNDICE
01/01 a 31/12/2024	14.860	14.780	99,46%

# KR1- 3.3 - Aumentar de 18% para 20% a adesão à pesquisa de satisfação na ferramenta da CESTIC.
Ao final do quarto trimestre deste ano de 2024, o número de respostas dos usuários, ao formulário da pesquisa de satisfação da ferramenta de chamados da CESTIC, foi de 2.222 (dois mil e duzentos e vinte e dois), sendo o total de chamados no período de 14.860 (quatorze mil e oitocentos e sessenta), de acordo com relatório disponível na ferramente 4Biz.
Deste modo, o indicador apresentou a taxa de adesão de 14,95%, sendo importante salientar que a STI encaminha, periodicamente, "cards" via mensagem de correio eletrônico para a lista de servidores do Tribunal, incentivando o preenchimento do formulário da pesquisa, bem como a participação no "Programa de Recompensas em TIC" que, dentre outros objetivos, busca estimular a participação dos usuários em pesquisas e avaliações de satisfação.

PERÍODO	TICKETS RESOLVIDOS	PESQUISAS RESPONDIDAS	ÍNDICE
01/01 a 31/12/2024	14.860	2.222	14,95%

# KR1- 4.1 - Aumentar de 69% para 75% o percentual de servidores da STI, distintos, capacitados em treinamentos técnicos, no exercício.
Consoante informação prestada pela EFAS no doc. SEI n.º 3183004, foram capacitados 46 (quarenta e seis) servidores distintos, em treinamentos técnicos, incluindo cursos na plataforma Alura.
Considerando-se o total de 49 (quarenta e nove) servidores lotados na STI, obtém-se o valor de 93,88% para o KR em comento, ao final do 4º trimestre do exercício em curso.

# KR1-4.2 - Manter a taxa de execução do Plano Anual de Capacitação de TIC acima de 80%, no exercício.
O Plano Anual de Capacitação e desenvolvimento na área de Tecnologia da Informação e Comunicação 2024 - PAC TIC 2024 – foi elaborado pela EFAS, conforme registrado no processo SEI n.º 0021113-19.2023.6.05.8000.
No PAC TIC 2024, estão previstas 27 (vinte e sete) ações de capacitação. Ao final do trimestre do exercício em comento, 27 (vinte e sete) ações de treinamento foram executadas.
Assim sendo, o indicador alcançou o valor de 100% no período.

# KR1-5.1 - Manter a taxa execução do PTD acima de 80%, no exercício.
O Plano de Transformação Digital (PTD) do TRE-BA foi instituído pela Portaria n.º 425, de 20 de junho de 2022, da Presidência do Tribunal (documento SEI n.º 1979228).
A execução do PTD é acompanhada no processo SEI n.º 0010460-89.2022.6.05.8000.
Para o ano corrente ficou prevista a execução de 03 (cinco) ações do PTD. Ao final do quarto trimestre deste exercício, 2 (duas) foram concluídas, restando pendentes as ações do PTD07, que depende de execução pela STI em conjunto com outras unidades do Tribunal.
Com isso, o indicador alcançou o percentual de 66,67%, como taxa de execução do referido plano no exercício.

# CONCLUSÃO
Obervou-se que, ao final do quarto trimestre do ano de 2024, 6 (seis) indicadores alcançaram as metas previstas, e os demais KRs dependeram do cumprimento de ações por diversas unidades do tribunal em colaboração com a equipe da STI.
Vale salientar, contudo, que por se tratar de ano eleitoral, houve uma sobrecarga de trabalho nas diversas áreas do tribunal, sobretudo, na área de TIC, que conta um quadro reduzido de pessoal face às inúmeras demandas de serviços que está sujeita.

# Metas NÃO ALCANÇADAS e dificuldades relacionadas

INDICADORES DE RESULTADO (KRs)	ANÁLISE DOS RESULTADOS
KR1-1.1 - Atingir 100% do número de reuniões de governança previstas no instrumento de instituição do comitê de governança de TIC, no exercício.	Durante o ano, deixou de ser realizada a reunião do mês de maio/2024, o que inviabilizou o alcance da meta de 100% de reuniões mensais realizadas.
KR1-1.2 - Aumentar de 37% para 60% a execução do PDI no exercício.	Não se aplica. Meta alcançada.
KR1-2.1 - Aumentar de 77,8% para 85% o índice de execução do PLANCONT de TIC no exercício.	Não se aplica. Meta alcançada.
KR1-3.1 - Manter a disponibilidade dos serviços essenciais de TIC acima de 95%, no exercício.	Não se aplica. Meta alcançada.
KR1-3.2 - Manter o percentual de chamados atendidos de acordo com o SLA acima de 95%, no exercício.	Não se aplica. Meta alcançada.
KR1-3.3 - Aumentar de 18% para 20% a adesão à pesquisa de satisfação na ferramenta da CESTIC.	Apesar das ações de incentivo, boa parte dos usuários de TIC deixam de responder a pesquisa de satisfação da CESTIC, no período.
KR1-4.1 - Aumentar de 69% para 75% o percentual de servidores da STI, distintos, capacitados em treinamentos técnicos, no exercício.	Não se aplica. Meta alcançada.
KR1-4.2 - Manter a taxa de execução do Plano Anual de Capacitação de TIC acima de 80%, no exercício.	Não se aplica. Meta alcançada.
KR1-5.1 - Manter a taxa execução do PTD acima de 80%, no exercício.	Algumas ações referentes ao PTD07 restam pendentes de execução pelas equipes de trabalho de outras unidades do tribunal em conjunto com equipes da STI.