TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

ATA - PRE/SGPRE/STI

# ATA DE REUNIÃO nº 3/2022 (CGESTIC)

Data	Horário	Local	Coordenador da reunião
05/05/2022	13:30	Gabinete do Secretário da STI	André Luiz Cavalcanti e Cavalcante

Objetivo

Andamento das contratações da STI previstas no PLANCONT 2022 e outros assuntos.

Participantes

Nome	Lotação	Ramal	E-mail
André Luiz Cavalcanti e Cavalcante (STI)	STI	7117	alcavalcante@tre-ba.jus.br

André Anton Hadad (COSUP)	STI/COSUP	7128	aahadad@tre-ba.jus.br
Flávio de Souza Dias (COSINF)	STI/COSINF	7132	flavio.dias@tre-ba.jus.br

Nome	Lotação	Ramal	E-mail
Elma Teixeira da Silva Santos (SEAGG)	STI/SEAGG	7128	etsilva@tre-ba.jus.br
Lisa Valéria Rebouças Tio (GAB- STI)	STI/GAB	7118	lvtio@tre-ba.jus.br

Informes

Não houve

Discussão da pauta

  1. O Secretário da STI deu início à reunião tratando do item 2 do PLANCONT TIC 2022- Contratação de serviço de Webconferência, solicitando que a COSUP fizesse tramitar o DOD da nova contratação, uma vez que a atual contratação do ZOOM vence em setembro deste ano. Pelo Coordenador da COSUP foi dito que o processo de contratação será todo novo, uma vez que o contrato ora vigente foi proveniente de uma
contratação emergencial. O Coordenador da COSINF aconselhou a fazer pesquisa de contratação feita pelo Senado Federal, com o objetivo de solicitar dispensa de licitação para a nova contratação, tendo em vista o valor previsto.

  1. Em seguida, por André Cavalcante (STI) foi cobrado que André Hadad (COSUP) também desse andamento ao item 3 do PLANCONT TIC 2022 - Contratação de serviços de manutenção e suporte de software - Manutenção do software Volare, cujo contrato atual se encerra em 26/10/2022.

  1. Item 4 do PLANCONT TIC 2022 - Registro de Preços para aquisição de certificados digitais – o Coordenador da COSUP comunica ao Secretário da STI que será feita uma pesquisa e a solução a ser utilizada vai ser discutida nos Estudos Técnicos Preliminares.

  1. Item 5 do PLANCONT TIC 2022 - Contratação de serviços de manutenção do Contêiner Datacenter. O Secretário da STI, em acordo com Flávio Dias (COSINF), comunica que esse item será excluído do PLANCONT porque será feito um aditivo à contratação em vigor.

  1. Item 6 do PLANCONT TIC 2022 - Contratação de serviços de consultoria para planejamento, fortalecimento e treinamento em segurança da informação no âmbito da STI. Por André Cavalcante (STI) foi dito que haverá desistência de contratar essa consultoria.
  1. Item 7 do PLANCONT TIC 2021 - RP para contratação de soluções de proteção contra ataques
cibernéticos. O Secretário da STI solicitou ao Coordenador da COSINF que a SEINFRA apresente novos prazos para entrega dos Estudos Técnicos Preliminares e Termo de Referência.

  1. Pela Chefe da SEAGG foi relembrado que no Portal da Transparência o acompanhamento do PLANCONT TIC está nos painéis. Informou também que o TSE está planejando elaboração do normativo sobre gerenciamento de vulnerabilidade. A ferramenta para tal gerenciamento já existe neste Regional.

  1. Quanto ao serviço de implantação dos links de comunicação pela empresa Oi, Flávio Dias (COSINF) relatou que já cobrou à SEINFRA o andamento dos trabalhos e que 33 (trinta e três) localidades precisam de upgrade dos links. O Coordenador da COSUP solicitou ampliação de velocidade do link do CAT, hoje de 10 Mb, bem assim que é necessário o aumento da quantidade de Access Point e André Cavalcante (STI) pediu ao Coordenador da COSINF que a SEINFRA atenda o pedido da COSUP relacionado ao CAT.

  1. Por Flávio Dias foi informado que em reunião com a SAEB, sobre os links dos SAC e acesso ao Sistema ELO pelos atendentes SAC, foi cobrado o aditivo contratual do convênio do TRE com os Postos SAC.

  1. O Coordenador da COSINF solicitou aditivo ao Contrato 07/2022, de prestação de serviços de suporte de TIC, para trocar posto da Equipe 7 pela Equipe 8.

  1. Pelo Secretário da STI, em acordo com os Coordenadores da COSUP e COSINF e Chefe da SEAGG, ficou acertado que a STI não irá solicitar crédito suplementar na 2ª fase de crédito adicional aberta pela Secretaria de Orçamento e Finanças.

  1. Elma Teixeira (SEAGG) questionou quem seriam os participantes do curso de Termo de Referência em conformidade com a nova Lei de Licitações e André Cavalcante (STI) solicitou que fossem inscritos os
servidores Lívio Ara, Bruno Factum, Marco Vídero, Sidney Dória e Rilson Almeida.

  1. Não havendo mais assuntos a serem abordados, a reunião foi encerrada por André Cavalcante (STI).

Observações importantes

Não houve.

Fechamento da ATA

Esta ata será validada após análise e aceite do conteúdo disposto, que se dará através da assinatura eletrônica dos participantes citados no item 2, no documento correspondente, anexado ao SEI 68-
# 90.2022.6.05.8000.

Documento assinado eletronicamente por Lisa Valéria Rebouças Tio, Oficial de Gabinete, em 13/06/2022, às 17:18, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Flávio de Souza Dias, Coordenador, em 13/06/2022, às 17:54, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Elma Teixeira da Silva Santos, Chefe de Seção, em 13/06/2022, às 18:09, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por André Luiz Cavalcanti e Cavalcante, Analista Judiciário, em 13/06/2022, às 18:59, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por André Anton Hadad, Coordenador, em 27/06/2022, às 14:25, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-ba.jus.br/autenticar informando o código verificador 1973320 e o código CRC A0B436D8.

0000068-90.2022.6.05.8000	1973320v2