TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

ATA - PRE/SGPRE/STI

# ATA DE REUNIÃO Nº 13/2023 (CGESTIC)
Data	Horário	Local	Coordenador da Reunião
09/11/2023	14:00	Gabinete da STI	André Luiz Cavalcanti e Cavalcante

Pauta

SEI nº 0017040-38.2022.6.05.8000 - Discussão dos itens do PLANCONT TIC 2023

Participantes

Nome	Lotação	Ramal	E-mail
André Luiz Cavalcanti e Cavalcante (STI)	STI	7117	alcavalcante@tre-ba.jus.br
André Anton Hadad (COSUP)	STI/COSUP	7128	aahadad@tre-ba.jus.br
Flávio de S. Dias (COSINF)	STI/COSINF/SEDESC	7132	flavio.dias@tre-ba.jus.br
Elma Teixeira da Silva Santos (SEAGG)	STI/SEAGG	7128	etsilva@tre-ba.jus.br
Lisa Valéria Rebouças Tio (GAB- STI)	STI/GAB	7118	lvtio@tre-ba.jus.br

ATA 2572653	SEI 0001373-75.2023.6.05.8000 / pg. 1
Informes

Não houve

Discussão da pauta

  1. O Secretário da STI iniciou a reunião relembrando a todos a nova orientação de que as solicitações de crédito suplementar só poderão ser atendidas caso já tenham sido elaborados DOD e ETP das contratações de interesse.
  2. Em seguida, passando a palavra para a chefe da SEAGG, passou-se a discutir acerca
de alguns itens do PLANCONT TIC 2023, chegando o Comitê às seguintes conclusões:

Item	Objeto da Contratação	Decisões do CGesTIC
4	Softwares diversos (renovação)	Acrescentar as contratações do Autodesk (SEI nº 0018748-89.2023.6.05.8000) e do / Workspace (SEI nº 0019344- / 73.2023.6.05.8000)
6	Aquisição de até 26 (vinte e seis) dispositivoso RFID UHF móveis, com garantia mínima de 36 meses	Solicitar desistência da contratação. Incluir no PLANCONT TIC 2024.
12	Suporte à ferramenta de cibersegurança para a realização de SAST (Static Application Security Testing), DAST (Dynamic Application Security Testing), IAST (Interactive Application Security / Testing)	Aguardando Ata de Registro de Preços do TRE/SP, que está em tramitação, na fase de pesquisa de preços.
14	Ferramenta de cibersegurança para realização de SAST (Static Application Security Testing), DAST (Dynamic Application Security Testing), / IAST (Interactive Application Security Testing)	Aguardando Ata de Registro de Preços do TRE/SP, que está em tramitação, na fase de pesquisa de preços.
18	Contratação via ARP de suporte técnico e garantia para equipamentos de rede do TRE/BA	Solicitar desistência da contratação.

.3) Adicionalmente, ficou decidido que deverão ser criados os seguintes itens, para acrescer ao PLANCONT TIC 2023:

- Modernização do Datacenter – para as aquisições de 10 licenças Red Hat, 10 licenças Windows Server, 10 licenças VEEAM;
- Equipamentos de rede - aquisição do Nexus;
- Modernização das telecomunicações – contratação de serviço de link de comunicação (item 134 do PLANCONT Geral).
- Verificar se já existe no PLANCONT TIC 2024 o item Modernização da Rede.
.4)Não havendo mais assuntos a serem abordados, a reunião foi encerrada por André Cavalcante (STI).

Observações

ATA 2572653	SEI 0001373-75.2023.6.05.8000 / pg. 2
importantes Não houve.

Fechamento da ATA

Esta ata será validada após análise e aceite do conteúdo disposto, que se dará através da assinatura eletrônica dos participantes citados no item 2, no documento correspondente, anexado ao SEI 1373-75.2023.6.05.8000.

Documento assinado eletronicamente por Elma Teixeira da Silva Santos, Chefe de Seção, em 20/11/2023, às 14:20, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Flávio de Souza Dias, Coordenador, em 20/11/2023, às 15:05, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por André Luiz Cavalcanti e Cavalcante, Analista Judiciário, em 20/11/2023, às 18:12, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Lisa Valéria Rebouças Tio, Oficial de Gabinete, em 21/11/2023, às 15:31, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por André Anton Hadad, Coordenador, em 20/02/2024, às 14:19, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre- ba.jus.br/autenticar informando o código verificador 2572653 e o código CRC 40709740.

0001373-75.2023.6.05.8000	2572653v2

ATA 2572653	SEI 0001373-75.2023.6.05.8000 / pg. 3
Versão: 3.0 9/19/2023
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA - TRE-BA
PLANO DE CONTRATAÇÃO DE STIC - PCSTIC 2023
Ítem	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	UNIDADE DEMANDANTE	BREVE JUSTIFICATIVA	DATA ESTIMADA PARA CONTRATAÇÃO	FONTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO	ESTIMATIVA PRELIMINAR DE CUSTO (R$)	VÍNCULO COM O PDTIC OU PEI	UNIDADE TÉCNICA	OBSERVAÇÕES
4	Softwares diversos (Renovação)	SEMIN	Subscrição de softwares diversos, para atendimento da demanda de diversas unidades do Tribunal, como ASCOM, EJE, SGP, SGA, SPL.	12/19/2023	Orçamento de 2022 - Ação Orçamentária: 20GP - Julgamento de Causas e Gestão Administrativa da Justiça Eleitoral	169,272.00	PROMOVER A MELHORIA CONTÍNUA DA GOVERNANÇA E DA GESTÃO DE TIC	SEMIN	Alteração da data de contratação aprovada conforme ATA 7/2023 CGesTIC (doc. SEI n.º 2445911). / DOD - 0014338-85.2023.6.05.8000
6	Aquisição de até 26 (vinte e seis) dispositivos RFID UHF móveis, com garantia mínima de 36 meses	SEVIN	Dispositivos para utilização no processo de controle patrimonial das urnas eletrônicas.	12/19/2023	Orçamento de 2022 - Ação Orçamentária: 20GP - Julgamento de Causas e Gestão Administrativa da Justiça Eleitoral	780,000.00	PROMOVER A MELHORIA CONTÍNUA DA GOVERNANÇA E DA GESTÃO DE TIC	SEVIN	Alteraççao da data de contratação aprovada conforme ATA 7/2023 CGesTIC (doc. SEI n.º 2445911).
10	Consultoria para fortalecimento da rede contra cyber ataques	ASSESC	O aumento exponencial de ataques cibernéticos a órgãos públicos põe em risco a continuidade dos serviços do Tribunal. O apoio especializado visando o fortalecimento da infraestrutura de TIC do Regional é sempre bem-vindo, considerando o reduzido quantitativo de servidores dedicados à cibersegurança e a expertise necessária para tanto.	12/19/2023	Orçamento de 2023 - Ação Orçamentária: 20GP - Julgamento de Causas e Gestão Administrativa da Justiça Eleitoral	785,508.16	PROMOVER A MELHORIA CONTÍNUA DA GOVERNANÇA E DA GESTÃO DE TIC	ASSESC	O TRE-BA é partícipe na Ata de Registro de Preços do TRE/DF, conforme processo SEI n.º 0011136-03.2023.6.05.8000.
12	Suporte à ferramenta de cibersegurança para realização de SAST (Static Application Security Testing), DAST (Dynamic Application Security Testing), IAST (Interactive Application Security Testing)	SEDESC	Aumentar o nível de segurança dos sistemas desenvolvidos internamente através de ferramentas de testes automatizados (SAST, DAST e IAST). Os testes de segurança em aplicativos garantem que o sistema de informações seja protegido, bem como os dados, além de manter sua funcionalidade em dia livre de vulnerabilidades. Todo o processo dos testes de desenvolvimento envolve desde a análise do aplicativo em busca das falhas técnicas, pontos fracos e vulneráveis, até a parte de design, pois o objetivo é identificar os riscos e corrigi-los antes mesmo da sua implantação.	12/19/2023	Orçamento de 2023 - Ação Orçamentária: 20GP - Julgamento de Causas e Gestão Administrativa da Justiça Eleitoral	60,000.00	PROMOVER A MELHORIA CONTÍNUA DA GOVERNANÇA E DA GESTÃO DE TIC	SEDESC	Ata 7/2023 CGesTIC (doc. SEI n.º 2445911): / Aguardando TRE/SP para adesão à ARP.
14	Ferramenta de cibersegurança para realização de SAST (Static Application Security Testing), DAST (Dynamic Application Security Testing), IAST (Interactive Application Security Testing).	SEDESC	Aumentar o nível de segurança dos sistemas desenvolvidos internamente através de ferramentas de testes automatizados (SAST, DAST e IAST). Os testes de segurança em aplicativos garantem que o sistema de informações seja protegido, bem como os dados, além de manter sua funcionalidade em dia livre de vulnerabilidades. Todo o processo dos testes de desenvolvimento envolve desde a análise do aplicativo em busca das falhas técnicas, pontos fracos e vulneráveis, até a parte de design, pois o objetivo é identificar os riscos e corrigi-los antes mesmo da sua implantação.	12/19/2023 / 12/19/2023	Orçamento de 2023 - Ação Orçamentária: 20GP - Julgamento de Causas e Gestão Administrativa da Justiça Eleitoral	360,000.00	PROMOVER A MELHORIA CONTÍNUA DA GOVERNANÇA E DA GESTÃO DE TIC	SEDESC	Ata 7/2023 CGesTIC (doc. SEI n.º 2445911): / Aguardando TRE/SP para adesão à ARP.
18	Contratação via ARP de suporte técnico e garantia para equipamentos de rede do TRE-BA	SEINFRA	Mudança para a sede do Tribunal após a reforma irá requerer a aquisição de novos equipamentos de rede.		Orçamento de 2023 - Ação Orçamentária: 20GP - Julgamento de Causas e Gestão Administrativa da Justiça Eleitoral	2,500,000,000.00	PROMOVER A MELHORIA CONTÍNUA DA GOVERNANÇA E DA GESTÃO DE TIC	SEINFRA	ATA 7/2023 CGesTIC (doc. SEI n.º 2445911): / inclusão do item no PLANCONT STIC. Necessidade de elaboração de ARP para aquisição de equipamentos de rede. Valor estimado R$ 2.500.000,00.

Versão: 3.0 XX/09/2023
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA - TRE-BA
PLANO DE CONTRATAÇÃO DE STIC - PCSTIC 2023
Ítem	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	UNIDADE DEMANDANTE	BREVE JUSTIFICATIVA	DATA ESTIMADA PARA CONTRATAÇÃO	FONTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO	ESTIMATIVA PRELIMINAR DE CUSTO (R$)	VÍNCULO COM O PDTIC OU PEI	UNIDADE TÉCNICA	OBSERVAÇÕES
1	Contratação de serviços de hospedagem em nuvem (DESISTÊNCIA)	SEINFRA	Diversos serviços do TRE-BA são providos em infraestrutura tecnológica interna, visando exclusivamente ou majoritariamente usuários da Internet. Essa combinação não é a ideal em termos de segurança, visto que o um serviço exposto à Internet não deveria estar em contato com a rede interna do TRE-BA, exceto se fosse necessário também acessar recursos internos para operar. Assim, para essa gama de serviços, o ideal é que trabalhe de forma apartada da rede, em infraestrutura tecnológica na Internet, que hoje se chama infraestrutura em nuvem. O resultado esperado é aumento da segurança cibernética do TRE-BA, pela redução do que se chama superfície de ataque.	11/30/2023	Orçamento de 2023 - Ação Orçamentária: 20GP - Julgamento de Causas e Gestão Administrativa da Justiça Eleitoral	150,000.00	PROMOVER A MELHORIA CONTÍNUA DA GOVERNANÇA E DA GESTÃO DE TIC	SEINFRA	Objeto da contratação alterado conforme decisão do CGesTIC registrada na ATA n.º 3/2023 (doc. SEI n.º 2325010), e aprovado pelo CGovTIC em reunião registrada na ATA n.º 04/2023 (doc. n.º 2356482). / Alteração da data de contratação aprovada conforme ATA 7/2023 CGesTIC (doc. SEI n.º 2445911).; / A contratação será inserida no PLANCONT 2024 / conforme informação prestada no documento n.º 2496182 (SEI n.º 0001058-47.2023.6.05.8000).
2	Serviço de webconferência (Renovação)	SEMIN	Contratação de serviço de webconferência (Zoom meetings corporativo).	10/31/2023	Orçamento de 2023 - Ação Orçamentária: 20GP - Julgamento de Causas e Gestão Administrativa da Justiça Eleitoral	28,500.00	PROMOVER A MELHORIA CONTÍNUA DA GOVERNANÇA E DA GESTÃO DE TIC	SEMIM	DOD e ETP - SEI n.º 0014304-13.2023.6.05.8000; TR - SEI n.º 0017309-43.2023.6.05.8000
3	Certificados digitais (DESISTÊNCIA)	SEMIN	Fornecimento de certificados digitais para as zonas eleitorais, tendo em vista o acesso a sistemas, tais como: INFOJud, RENAJud , PJe e sistema SEI (assinatura de documentos externos).	7/31/2023	Orçamento de 2023 - Ação Orçamentária: 20GP - Julgamento de Causas e Gestão Administrativa da Justiça Eleitoral	38,840.00	PROMOVER A MELHORIA CONTÍNUA DA GOVERNANÇA E DA GESTÃO DE TIC	SEMIM	ATA n.º 7/2023 CGesTIC: A COSUP solicitou desistência. Ainda há 38 certificados válidos. Consultada, a SEINFRA também disse não ter demanda para esse ano (doc. SEI n.º 2445911). A contratação será inserida no PLANCONT 2024 conforme informação prestada no documento / n.º 2496182 (SEI n.º 0001058-47.2023.6.05.8000).
4	Softwares diversos (Renovação)	SEMIN	Subscrição de softwares diversos, para atendimento da demanda de diversas unidades do Tribunal, como ASCOM, EJE, SGP, SGA, SPL.	12/19/2023	Orçamento de 2022 - Ação Orçamentária: 20GP - Julgamento de Causas e Gestão Administrativa da Justiça Eleitoral	169,272.00	PROMOVER A MELHORIA CONTÍNUA DA GOVERNANÇA E DA GESTÃO DE TIC	SEMIN	Alteração da data de contratação aprovada conforme ATA 7/2023 CGesTIC (doc. SEI n.º 2445911). / DOD - 0014338-85.2023.6.05.8000
5	Serviço de suporte técnico especializado e manutenção preventiva e corretiva ao sistema gerenciador de banco de dados postgresql (DESISTÊNCIA)	SEBDA	Prestação de serviços de suporte técnico especializado e manutenção preventiva e corretiva ao sistema gerenciador de banco de dados postgresql na modalidade 24x7.	9/30/2023	Orçamento de 2022 - Ação Orçamentária: 20GP - Julgamento de Causas e Gestão Administrativa da Justiça Eleitoral	648,000.00	PROMOVER A MELHORIA CONTÍNUA DA GOVERNANÇA E DA GESTÃO DE TIC	SEBDA	A COSINF solicitou desistência da contratação do item, conforme registrado na ATA do CGESTIC n.º 3/2023 (doc. SEI n.º 2325010). e aprovado pelo CGovTIC em reunião registrada na ATA n.º 04/2023 (doc. n.º 2356482).

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA - TRE-BA
PLANO DE CONTRATAÇÃO DE STIC - PCSTIC 2023
Ítem	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	UNIDADE DEMANDANTE	BREVE JUSTIFICATIVA	DATA ESTIMADA PARA CONTRATAÇÃO	FONTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO	ESTIMATIVA PRELIMINAR DE CUSTO (R$)	VÍNCULO COM O PDTIC OU PEI	UNIDADE TÉCNICA	OBSERVAÇÕES
6	Aquisição de até 26 (vinte e seis) dispositivos RFID UHF móveis, com garantia mínima de 36 meses	SEVIN SEUEL	Dispositivos para utilização no processo de controle patrimonial das urnas eletrônicas.	12/19/2023	Orçamento de 2022 - Ação Orçamentária: 20GP - Julgamento de Causas e Gestão Administrativa da Justiça Eleitoral	780,000.00	PROMOVER A MELHORIA CONTÍNUA DA GOVERNANÇA E DA GESTÃO DE TIC	SEVIN SEUEL	Alteraççao da data de contratação aprovada conforme ATA 7/2023 CGesTIC (doc. SEI n.º 2445911).
7	Impressora cartão PVC	SEQUIP	Equipamento para impressão de crachás para servidores.	12/19/2023	Orçamento de 2022 - Ação Orçamentária: 20GP - Julgamento de Causas e Gestão Administrativa da Justiça Eleitoral	19,600.00	PROMOVER A MELHORIA CONTÍNUA DA GOVERNANÇA E DA GESTÃO DE TIC	SEQUIP	Alteração da data de contratação aprovada conforme ATA 7/2023 CGesTIC (doc. SEI n.º 2445911). / DOD e ETP - SEI n.º 0005424-32.2023.6.05.8000. / TR - SEI n.º 0014562-23.2023.6.05.8000.
8	Ativos de Microinformática (Monitor de vídeo, Scanner, WEBCAM e Comuputador)	SEQUIP	Aquisição de equipamentos de informática visando atender as demandas de diversas unidades do Tribunal .	12/19/2023	Orçamento de 2022 - Ação Orçamentária: 20GP - Julgamento de Causas e Gestão Administrativa da Justiça Eleitoral	2,941,040.00	PROMOVER A MELHORIA CONTÍNUA DA GOVERNANÇA E DA GESTÃO DE TIC	SEQUIP	Alteração da data de contratação aprovada conforme ATA 7/2023 CGesTIC (doc. SEI n.º 2445911). / DOD e ETP - SEI n.º 0005424-32.2023.6.05.8000. TR - SEI n.º 0014562-23.2023.6.05.8000. / Conforme dados orçamentários do sistema GEORFI tem-se: R$ 360.000,00 / para Monitor de vídeo; R$ 41.040,00 para Scanner; R$ 40.000,00 para Webcam; / R$ 2.500.000,00 para Computador
9	Windows 10 Pro	SEMIN	Aquisição do Windows 10 Pro para máquinas do Tribunal.	12/19/2023	Orçamento de 2023 - Ação Orçamentária: 20GP - Julgamento de Causas e Gestão Administrativa da Justiça Eleitoral	39,975.00	PROMOVER A MELHORIA CONTÍNUA DA GOVERNANÇA E DA GESTÃO DE TIC	SEMIN	Alteração da data de contratação aprovada conforme ATA 7/2023 CGesTIC (doc. SEI n.º 2445911).
10	Consultoria para fortalecimento da rede contra cyber ataques	ASSESC	O aumento exponencial de ataques cibernéticos a órgãos públicos põe em risco a continuidade dos serviços do Tribunal. O apoio especializado visando o fortalecimento da infraestrutura de TIC do Regional é sempre bem-vindo, considerando o reduzido quantitativo de servidores dedicados à cibersegurança e a expertise necessária para tanto.	12/19/2023	Orçamento de 2023 - Ação Orçamentária: 20GP - Julgamento de Causas e Gestão Administrativa da Justiça Eleitoral	785,508.16	PROMOVER A MELHORIA CONTÍNUA DA GOVERNANÇA E DA GESTÃO DE TIC	ASSESC	O TRE-BA é partícipe na Ata de Registro de Preços do TRE/DF, conforme processo SEI n.º 0011136-03.2023.6.05.8000.
11	Contratação de horas de serviço de consultoria premier Microsoft (DESISTÊNCIA)	SEINFRA	Serviço especializado para projetos no "active directory", que é a autenticação central do TRE, portanto crítico.	10/31/2023	Orçamento de 2023 - Ação Orçamentária: 20GP - Julgamento de Causas e Gestão Administrativa da Justiça Eleitoral	750,000.00	PROMOVER A MELHORIA CONTÍNUA DA GOVERNANÇA E DA GESTÃO DE TIC	SEINFRA	ATA 8/2023 do CGesTIC (doc. SEI n.º 2483175):a / COSINF informou desistência da aquisição. Não foi identificado no mercado fornecedor para a contratação, consoante informação prestada no doc. n.º 2498250 (processo SEI n.º 0001058-47.2023.6.05.8000).
12	Suporte à ferramenta de cibersegurança para realização de SAST (Static Application Security Testing), DAST (Dynamic Application Security Testing), IAST (Interactive Application Security Testing)	SEDESC	Aumentar o nível de segurança dos sistemas desenvolvidos internamente através de ferramentas de testes automatizados (SAST, DAST e IAST). Os testes de segurança em aplicativos garantem que o sistema de informações seja protegido, bem como os dados, além de manter sua funcionalidade em dia livre de vulnerabilidades. Todo o processo dos testes de desenvolvimento envolve desde a análise do aplicativo em busca das falhas técnicas, pontos fracos e vulneráveis, até a parte de design, pois o objetivo é identificar os riscos e corrigi-los antes mesmo da sua implantação.	12/19/2023	Orçamento de 2023 - Ação Orçamentária: 20GP - Julgamento de Causas e Gestão Administrativa da Justiça Eleitoral	60,000.00	PROMOVER A MELHORIA CONTÍNUA DA GOVERNANÇA E DA GESTÃO DE TIC	SEDESC	Ata 7/2023 CGesTIC (doc. SEI n.º 2445911): / Aguardando TRE/SP para adesão à ARP.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA - TRE-BA
PLANO DE CONTRATAÇÃO DE STIC - PCSTIC 2023
Ítem	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	UNIDADE DEMANDANTE	BREVE JUSTIFICATIVA	DATA ESTIMADA PARA CONTRATAÇÃO	FONTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO	ESTIMATIVA PRELIMINAR DE CUSTO (R$)	VÍNCULO COM O PDTIC OU PEI	UNIDADE TÉCNICA	OBSERVAÇÕES
13	Oracle Advanced Security	SEBDA	Ferramenta que permite a criptografia dos dados, impedindo que possíveis invasores consigam obter as informações armazenadas. Esta criptografia é implementada sem que seja necessária alteração das aplicações que já acessam o banco de dados. A aquisição da ferramenta dar-se-á mediante adesão à ATA de Registro de Preços do TRE-CE.	12/19/2023	Orçamento de 2023 - Ação Orçamentária: 20GP - Julgamento de Causas e Gestão Administrativa da Justiça Eleitoral	2,139,439.84	PROMOVER A MELHORIA CONTÍNUA DA GOVERNANÇA E DA GESTÃO DE TIC	SEBDA	O TRE-BA é partícipe da ata de registro de preços do TRE-CE para aquisição de ferramentas da segurança. Por isso, não haverá necessidade de ETP nem TR. / Processo SEI n.º 0021941-49.2022.6.05.8000 - / Contrato n.º 17/2023.
14	Ferramenta de cibersegurança para realização de SAST (Static Application Security Testing), DAST (Dynamic Application Security Testing), IAST (Interactive Application Security Testing).	SEDESC	Aumentar o nível de segurança dos sistemas desenvolvidos internamente através de ferramentas de testes automatizados (SAST, DAST e IAST). Os testes de segurança em aplicativos garantem que o sistema de informações seja protegido, bem como os dados, além de manter sua funcionalidade em dia livre de vulnerabilidades. Todo o processo dos testes de desenvolvimento envolve desde a análise do aplicativo em busca das falhas técnicas, pontos fracos e vulneráveis, até a parte de design, pois o objetivo é identificar os riscos e corrigi-los antes mesmo da sua implantação.	12/19/2023	Orçamento de 2023 - Ação Orçamentária: 20GP - Julgamento de Causas e Gestão Administrativa da Justiça Eleitoral	360,000.00	PROMOVER A MELHORIA CONTÍNUA DA GOVERNANÇA E DA GESTÃO DE TIC	SEDESC	Ata 7/2023 CGesTIC (doc. SEI n.º 2445911): / Aguardando TRE/SP para adesão à ARP.
15	Contratação de serviço de adequação de sala do cat e rede para datacenter de redundância do TRE-BA (DESISTÊNCIA)	SEINFRA	Instalação de um site backup no CAT visando garantir redundância da rede.	10/31/2023	Orçamento de 2023 - Ação Orçamentária: 20GP - Julgamento de Causas e Gestão Administrativa da Justiça Eleitoral	4,000,000.00	PROMOVER A MELHORIA CONTÍNUA DA GOVERNANÇA E DA GESTÃO DE TIC	SEINFRA	Ata 7/2023 CGesTIC: Solicitada desistência (doc. / SEI n.º 2445911). / A despesa não foi contemplada no orçamento de segurança cibernética, consoante informação prestada no doc. n.º 2498250.
16	Contratação de serviço de atualização e fortalecimento de segurança de firewall check point (DESISTÊNCIA)	SEINFRA	O serviço visa reformular o firewall para garantir a segurança da rede e atualizar o software.	31/9/23	Orçamento de 2023 - Ação Orçamentária: 20GP - Julgamento de Causas e Gestão Administrativa da Justiça Eleitoral	50,000.00	PROMOVER A MELHORIA CONTÍNUA DA GOVERNANÇA E DA GESTÃO DE TIC	SEINFRA	Ata 7/2023 CGesTIC: Solicitada desistência (doc. / SEI n.º 2445911).
17	Aquisição de software de virtualização de rede (DESISTÊNCIA)	SEINFRA	Software de segurança de rede em ambiente virtual (entre as VM).	7/31/2023	Orçamento de 2023 - Ação Orçamentária: 20GP - Julgamento de Causas e Gestão Administrativa da Justiça Eleitoral	1,000,000.00	PROMOVER A MELHORIA CONTÍNUA DA GOVERNANÇA E DA GESTÃO DE TIC	SEINFRA	A COSINF solicitou desistência da contratação do item, conforme registrado na ATA do CGESTIC n.º 3/2023 (doc. SEI n.º 2325010). e aprovado pelo CGovTIC em reunião registrada na ATA n.º 04/2023 (doc. n.º 2356482).
18	Contratação via ARP de suporte técnico e garantia para equipamentos de rede do TRE-BA	SEINFRA	Mudança para a sede do Tribunal após a reforma irá requerer a aquisição de novos equipamentos de rede.	12/19/2023	Orçamento de 2023 - Ação Orçamentária: 20GP - Julgamento de Causas e Gestão Administrativa da Justiça Eleitoral	2,500,000,000.00	PROMOVER A MELHORIA CONTÍNUA DA GOVERNANÇA E DA GESTÃO DE TIC	SEINFRA	ATA 7/2023 CGesTIC (doc. SEI n.º 2445911): / inclusão do item no PLANCONT STIC. Necessidade de elaboração de ARP para aquisição de equipamentos de rede. Valor estimado R$ 2.500.000,00.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA - TRE-BA
PLANO DE CONTRATAÇÃO DE STIC - PCSTIC 2023
Ítem	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	UNIDADE DEMANDANTE	BREVE JUSTIFICATIVA	DATA ESTIMADA PARA CONTRATAÇÃO	FONTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO	ESTIMATIVA PRELIMINAR DE CUSTO (R$)	VÍNCULO COM O PDTIC OU PEI	UNIDADE TÉCNICA	OBSERVAÇÕES
19	Solução de Gestão de Ativos e Patches	ASSESC	Solução que possibilitará gestão automática do ativos de TIC	12/19/2023	Orçamento de 2023 - Ação Orçamentária: 20GP - Julgamento de Causas e Gestão Administrativa da Justiça Eleitoral	480,000.00	PROMOVER A MELHORIA CONTÍNUA DA GOVERNANÇA E DA GESTÃO DE TIC	SEINFRA	ATA 7/2023 CGesTIC (doc. SEI n.º 2445911): / inclusão do item no PLANCONT STIC (Aguardando crédito). / Adesão à ARP do TRE/SP. Valor estimado R$ 480.000,00. / SEI 0004199-74.2023.6.05.8000 / SEI 0022336-41.2022.6.05.8000
20	Serviço de desenvolvimento de tour virtual 360º e imersão em realidade virtual	STI	Promover práticas educativas, por meio de plataformas digitais interativas, com o objetivo de incentivar e conscientizar o público a exercer a prática democrática.Com o intuito de oportunizar a difusão do conhecimento e estímulo à população no que se refere à Justiça Eleitoral através de exploração de técnicas, plataformas e ferramentas tecnológicas interativa e/ou imersivas com o objetivo de desenvolver soluções por meio de projeto de digitalização da jornada do eleitor. / Esta proposta visa aplicar as tecnologias de fronteira como Realidade Virtual (RV) e Tour 360 para proporcionar uma experiência imersiva e interativa do público em questão, buscando aproximação com a Justiça Eleitoral e incentivo à prática do voto.	9/30/2023	Orçamento de 2023 - Ação Orçamentária: 20GP - Julgamento de Causas e Gestão Administrativa da Justiça Eleitoral	40,000.00	CONSOLIDAR A BOA IMAGEM DO TRE-BA JUNTO À SOCIEDADE	STI	ATA 7/2023 CGesTIC (doc. SEI n.º 2445911): / inclusão do item no PLANCONT STIC Valor estimado R$ 40.000,00 (dispensa de licitação em razão do valor). / SEI 0014171-68.2023.6.05.8000 - DOD doc. / 2441063 e ETP doc. 2444104.
21	Serviço de Auditoria Externa para Certificação da ISO 27001 e ISO 27701	ASSESC	A ISO 27001 é uma norma internacional que estabelece os requisitos para um Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI). Já a ISO 27701 é uma extensão da ISO 27001 e estabelece os requisitos para um Sistema de Gestão de Privacidade da Informação (SGPI). A certificação dessas normas tem relevante importância quando se deseja proteger a infraestrutura de TIC do órgão, bem como proteger os dados digitalizados em sua posse. / A auditoria externa é um processo que avalia a conformidade do SGSI e do SGPI com as normas ISO 27001 e ISO 27701. Justifica-se, portanto, a contratação de serviço de auditoria externa para certificação da ISO 27001 e da ISO 27701 pela necessidade de garantir que o órgão esteja em conformidade com as normas internacionais de segurança da informação e privacidade da informação.	12/19/2023	Orçamento de 2023 - Ação Orçamentária: 20GP - Julgamento de Causas e Gestão Administrativa da Justiça Eleitoral - SEGO	A definir	PROMOVER A MELHORIA CONTÍNUA DA GOVERNANÇA E DA GESTÃO DE TIC	ASSESC	ATA 8/2023 do CGesTIC (doc. SEI n.º 2483175): / inclusão do item no PLANCONT STIC
22	Plataforma de emissão de badges digitais	SEMIN	Sistema para gerir o Programa de Recompensas da STI.	12/19/2023	Orçamento de 2023 - Ação Orçamentária: 20GP - Julgamento de Causas e Gestão Administrativa da Justiça Eleitoral	35,000.00	PROMOVER A MELHORIA CONTÍNUA DA GOVERNANÇA E DA GESTÃO DE TIC	SEMIN	DOD - SEI n.º 0016848-71.2023.6.05.8000.

_

Controle de Versões:
Data de Aprovação CGOVTIC	Versão	Descrição
9/9/2022	1.0	Edição do Plano de Contratações de STIC 2023 - PCSTIC 2023 (doc. SEI n.º 2087803).
5/16/2023	2.0	Revisão conf. ATA n.º 3/2023 - CGesTIC (doc. SEI n.º 2325010), e deliberações do CGovTIC registradas na ATA de Reunião n.º 04/2023 (doc. SEI n.º 2356482).
	3.0	Revisão conf. ATA n.º 7/2023 e ATA n.º 8/2023 - CGesTIC (doc. SEI n.º 2445911 e n.º 2483175), e deliberações do CGovTIC registradas na ATA de Reunião n.º XX/2023 (doc. SEI n.º XXXXXXXXX).

ALTO MÉDIO BAIXO