TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

ATA - PRE/SGPRE/STI

ATA DE REUNIÃO nº 3/2023 (CGESTIC)
Data	Horário	Local	Coordenador da Reunião
14/04/2023	10:30	Gabinete do Secretário da STI	André Luiz Cavalcanti e Cavalcante

Objetivo

SEI nº 913-88.2023.6.05.8000 – Acompanhamento PLANCONT TIC 2023 SEI nº 4641-40.2023.6.05.8000 – PLANCONT 2024
SEI nº 4642-25.2023.6.05.8000 – PLANCONT Eleições 2024

SEI nº 10460-89.2022.6.05.8000 – Plano de Transformação Digital

Participantes

Nome	Lotação	Ramal	E-mail
André Luiz Cavalcanti e Cavalcante (STI)	STI	7117	alcavalcante@tre-
			ba.jus.br

André Anton Hadad (COSUP)	STI/COSUP	7128	aahadad@tre-ba.jus.br

Flávio de S. Dias (COSINF)	STI/COSINF/SEDESC 7132 flavio.dias@tre-ba.jus.br
Rilson Barros de Almeida	STI/ASSESC	7395	rbalmeida@tre-ba.jus.br
Elma Teixeira da Silva Santos (SEAGG)	STI/SEAGG	7128	etsilva@tre-ba.jus.br

Lisa Valéria Rebouças Tio (GAB- STI)	STI/GAB	7118	lvtio@tre-ba.jus.br

Informes

Não houve

Discussão da pauta

  1. A Chefe da SEAGG trouxe uma planilha com as pendências relacionadas ao PLANCONT TIC 2023, ficando decidido conforme última coluna da tabela a seguir:
ID	SECRETARIA/UNIDADE SOLICITANTE	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	ESTIMATIVA PRELIMINAR DE CUSTO, EXCETO SRP (R$)	DATA LIMITE CONTRATAÇÃO	DATA LIMITE ENVIO DOD SECRETARIA DEMANDANTE	DATA LIMITE APROVAÇÃO ETP SECRETARIA DEMANDANTE	DATA LIMITE DEFLAGRAÇÃO PROCESSO CONTRATAÇÃO	DECISÃO CGESTIC
32	SEINFRA COSINF	Aquisição de software de virtualização de rede	1.000.000,00	jul/23	mar/23	abr/23	abr/23	COSINF / solicitará desistência
33	SEMIN COSUP	Aquisição de certificados digitais	38.840,00	jul/23	abr/23	jun/23	jun/23	Alterar prazo d DOD para abri / e ETP para junho
2	SEBDA/COSINF	Contratação de serviços de suporte técnico especializado e manutenção preventiva e corretiva ao sistema gerenciador de banco de dados postgresql	648.000,00	set/23	abr/23	mai/23	mai/23	COSINF / solicitará desistência
3	SEINFRA/COSINF	Contratação de serviços de hospedagem em nuvem	2.560,00	ago/23	abr/23	mai/23	jun/23	Alterar para SEINFRA/COSIN / como unidade solicitante e objeto da contratação para / ‘contratação d serviço em / nuvem'. Mantidos os prazos para DOD e ETP

  1. Em seguida, Elma Teixeira (SEAGG) informou que foi enviado para as ASSESC, COSUP e COSINF a minuta do PLANCONT TIC 2024 através de e-mail encaminhado em 13/04/23. O Secretário da STI lembrou que em relação ao PLANCONT Eleições 2024 é necessário retirar os itens relacionados às Atas de Registro de Preço do TSE.

  1. Quanto ao SEI nº 10460-89.2022.6.05.8000 – Plano de Transformação Digital, a Chefe da SEAGG informou que a SPL tem demanda de que seja gerado relatório em Excel no próprio ambiente do Painel de BI, mas que os analistas da SEDESC informaram que a atual versão utilizada não permite essa funcionalidade. Também foi solicitada uma manutenção do Sistema Balcão Virtual e o Secretário da STI disse que esse serviço já começou a ser feito pelos desenvolvedores, conforme autorizado pelo CGovTIC. Ainda em relação ao PTD, Elma Teixeira (SEAGG) havia demanda de integração dos canais institucionais no Instagram, Telegram e WhatsApp e que a ASCOM já se posicionou no sentido da inviabilidade dessa integração, concordando o CGesTIC com o posicionamento da Assessoria de Comunicação do TRE/BA.

  1. Ainda em relação ao PTD, tratou-se da interoperabilidade dos sistemas. O Coordenador da COSINF esclareceu que a solicitação do CNJ é relativa aos Sistemas Judiciais, os quais são administrados pelo TSE, que afirma que são sistemas interoperáveis. Elma Teixeira (SEAGG)
perguntou quanto aos sistemas administrativos e Flávio Dias (COSINF) respondeu que para esses sistemas que estão sendo desenvolvidos pelo Regional já está se adotando a prática da interoperabilidade.

  1. Não havendo mais assuntos a serem abordados, a reunião foi encerrada por André Cavalcante (STI).

Observações importantes

Não houve.

Fechamento da Ata

Esta ata será validada após análise e aceite do conteúdo disposto, que se dará através da assinatura eletrônica dos participantes citados no item 2, no documento correspondente, anexado ao SEI 1373-75.2023.6.05.8000.

Documento assinado eletronicamente por André Luiz Cavalcanti e Cavalcante, Analista Judiciário, em 18/04/2023, às 15:22, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por Flávio de Souza Dias, Coordenador, em 18/04/2023, às 15:52, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por Elma Teixeira da Silva Santos, Chefe de Seção, em 18/04/2023, às 16:56, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por Lisa Valéria Rebouças Tio, Oficial de Gabinete, em 21/07/2023, às 07:39, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por Rilson Barros de Almeida, Assessor, em 21/07/2023, às 14:22, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por André Anton Hadad, Coordenador, em 25/07/2023, às 14:58, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-ba.jus.br/autenticar informando o código verificador2325010 e o código CRC
EE40D958.

0001373-75.2023.6.05.8000	2325010v3