TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

ATA - PRE/SGPRE/STI

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

ATA DE REUNIÃO nº 4/2023 (CGESTIC)

Data	Horário	Local	Coordenador da Reunião
19/05/2023	10:00	Virtual	André Luiz Cavalcanti e Cavalcante

Objetivo
SEI nº 913-88.2023.6.05.8000 – Acompanhamento PLANCONT TIC 2023

Participantes
Nome	Lotação	Ramal	E-mail
André Luiz Cavalcanti e Cavalcante (STI)	STI	7117	alcavalcante@tre-
			ba.jus.br

André Anton Hadad (COSUP)	STI/COSUP	7128	aahadad@tre-
			ba.jus.br

Flávio de S. Dias (COSINF)	STI/COSINF	7132	flavio.dias@tre-
			ba.jus.br

Elma Teixeira da Silva Santos (SEAGG)	STI/SEAGG	7128	etsilva@tre-ba.jus.br

Lisa Valéria Rebouças Tio (GAB- STI)	STI/GAB	7118	ivtio@tre-ba.jus.br

Informes
Não houve

Discussão da pauta

  1. O Secretário da STI informou que, conforme acordado com o Chefe da SEVIN, apenas será protocolado processo de aquisição de equipamentos RFID caso haja insucesso do TSE na contratação planejada. Dessa forma, faz-se necessária a mudança no PLANCONT TIC 2023, a fim de constar como data para os Estudos Técnicos Preliminares o dia 31/07/2023 e 31/08/2023 para o Termo de Referência. Todos os participantes concordaram com a proposta apresentada.

  1. Não havendo mais assuntos a serem abordados, a reunião foi encerrada por André Cavalcante (STI).

Observações importantes
Não houve.

Fechamento da ATA

Esta ata será validada após análise e aceite do conteúdo disposto, que se dará através da assinatura eletrônica dos participantes citados no item 2, no documento correspondente, anexado ao SEI 1373-75.2023.6.05.8000.

Documento assinado eletronicamente por Elma Teixeira da Silva Santos, Chefe de Seção, em 22/05/2023, às 19:10, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Flávio de Souza Dias, Coordenador, em 23/05/2023, às 13:23, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Lisa Valéria Rebouças Tio, Oficial de Gabinete, em 21/07/2023, às 07:39, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por André Anton Hadad, Coordenador, em 25/07/2023, às 14:59, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por André Luiz Cavalcanti e Cavalcante, Analista Judiciário, em 25/07/2023, às 15:10, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre- ba.jus.br/autenticar informando o código verificador 2361700 e o código CRC 2EF7162C.

0001373-75.2023.6.05.8000	2361700v5