TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

ATA - PRE/SGPRE/STI

ATA DE REUNIÃO Nº 10/2024 (CGESTIC)

Data	Horário	Local	Coordenador da Reunião
19/06/2024	14:00h	Gabinete da STI	André Luiz Cavalcanti e Cavalcante

Pauta

SEI: 0051540-38.2019.6.05.8000 – Plano de Tratamento de Riscos e Matriz Swot
SEI: 0016098-69.2023.6.05.8000 - Plano de Contratação de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação - PCSTIC 2024.
SEI 0005413-66.2024.6.05.8000 – Estudos Técnicos Preliminares – Aquisição de Certificados Digitais
SEI 0005523 65.2024.605.8000 – Estudos Técnicos Preliminares – Registro de Preços para Locação de Notebooks para Transmissão Remota de Dados
SEI 0013265-44.2024.6.05.8000 – Estudos Técnicos Preliminares – Serviço de manutenção e conservação de urnas eletrônicas

Participantes

Nome	Lotação	Ramal	E-mail
André Luiz Cavalcanti e Cavalcante (STI)	STI	7117	alcavalcante@tre-ba.jus.br
Lívio de Assis Ara	STI/COSUP	7128	laassis@tre-ba.jus.br
Flávio De Souza Dias	STI/COSINF	7136	flavio.dias@tre-ba.jus.br
Elma Teixeira da Silva Santos	STI/SEAGG	9231	etsilva@tre-ba.jus.br
Lisa Valéria Rebouças Tio	STI/GAB	7118	lvtio@tre-ba.jus.br

Informes

Sem informes.

Discussão da pauta

  1. A Chefe da SEAGG informou que foi acrescentada mais uma linha operacional de risco relacionada à codificação de sistemas (Solução SAST/DAST), ficando como unidiade responsável as SEDESC1 e SEDESC2. Foi também revisada a Matriz Swot.

Ao fim das discussões foi aprovadas as alterações no PTR e Matriz Swot por unanimidade.

4.2. O segundo tópico da reunião foi a respeito do Plano de Contratação de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação - PCSTIC 2024. Quanto ao item 4 – Ativos de informática (equipamentos diversos) – optou-se pela desistência da contratação devido às restrições orçamentárias. Quanto ao item 10 – Aquisição de equipamentos e reconhecimento facial – em andamento. Já existem Estudos Técnicos Preliminares em andamento. Quanto aos itens 3 e 11 – juntar como um item só – aquisição de softwares diversos, porque balcão digital é também um software.
Quanto ao item 12 – capacitação em UI Path – desistência, por se tratar de ano eleitoral e não haver mais prazo no calendário para realização do curso. Será postergado para o ano de 2025.

  1. Em seguida passou-se à análise dos Estudos Técnicos Preliminares:
    1. Aquisição de certificados digitais – o item de certificado a ser adquirido do SERPRO precisou ser modificado porque aquele órgão não fará licitação. Assim, esse item deve ser adquirido pelo TRE através de inexigibilidade.
    2. RP para locação de notebooks para transmissão remota de dados – foi reduzido o quantitativo para prever a locação de 250 (duzentos e cinquenta) equipamentos.
    3. Contratação de serviço de manutenção e conservação de urnas eletrônicas - há previsão de descentralização de crédito do orçamento do TSE. O atual contrato vence em 31/12/2024 e por isso é preciso deflagrar agora esse novo pedido de contratação. Utilizou-se a mesma metodologia para pagamento (UST), similar a contratação ainda em vigor e a previsão de atividades a serem desenvolvidas também segue o modelo atual.
Aprovados os Estudos Técnicos Preliminares discutidos pelo Comitê.

4.4. Não havendo mais observações relevantes, encerrou-se a reunião.

Documento assinado eletronicamente por André Luiz Cavalcanti e Cavalcante Analista Judiciário, em 04/07/2024, às 16:36, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Flávio de Souza Dias Coordenador, em 08/07/2024, às 14:20, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por Elma Teixeira da Silva Santos, Chefe de Seção, em 08/07/2024, às 15:12, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por Livio de Assis Ara, Técnico Judiciário, em 09/07/2024, às 05:14, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por Lisa Valéria Rebouças Tio, Oficial de Gabinete, em 09/07/2024, às 14:43, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-ba.jus.br/autenticar informando o código verificador 2891949 e o código CRC BDE2CB72

0000011-04.2024.6.05.8000	2891949v2